Тульская область

Муниципальное образование Крапивенское

Щекинского района

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ

от 11 октября  2018года                                                             №  2-7

О внесении изменений в решение Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района от 8.11.2013 № 50-276 «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Крапивенское Щекинского района на 2014-2023 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Уставом муниципального образования Крапивенское Щекинского района, Собрание депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района,  РЕШИЛО:

1. Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования Крапивенское Щекинского района от 8.11.2013 № 50-276 «Об утверждении программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Крапивенское Щекинского района на 2014-2023 годы» следующее изменение:

1.1. Раздел 4. Перечень программных мероприятий  изложить в новой редакции (приложение).

## 1.2. В разделе 5. Обоснование ресурсного обеспечения цифры «141,14» заменить цифрами «138,44».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования путем размещения на официальном сайте муниципального образования Крапивенское Щекинского района и на информационном стенде администрации муниципального образования Крапивенское Щекинского района по адресу: Тульская область, Щекинский район, с. Крапивна, ул. Советская, д.34.

Глава муниципального образования

Крапивенское Щекинского района                               М.Д.Кобзева

Приложение

решению Собрания депутатов

МО Крапивенское Щекинского района

от 11.10.2018 № 2-7

4. Перечень программных мероприятий

Объекты жилищно-коммунального хозяйства (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение)

| № | Наименование объектов (реконструкция, замена, разработка ПСД) | Ориентировочная стоимость млн. руб. | Предполагаемый год строительства и разработки ПСД (млн.руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-2023гг. |  |
| 1. | Строительство модульной котельной МОУ «Крапивенская СОШ № 24», в т.ч. ПИР | 18,54 | 7,80 | 5,38 | 5,36 |  |  |  | Средства бюджетов различных уровней |
| 2. | Строительство модульной котельной МОУ «Николо-Упская ООШ № 37», вт.ч. ПИР | 7,00 |  |  |  |  |  | 7,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| 3. | Замена сетей водоснабжения в слободе Казачья | 1,00 |  |  |  |  |  | 1,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| 4. | Замена сетей водоснабжения в слободе Пушкарской | 2,50 |  |  |  |  |  | 2,50 | Средства бюджетов различных уровней |
| 5. | Ремонт сети водоснабжения в с. Малынь МО Крапивенское Щекинского района (протяженностью 5,384 км) | 8,2 |  |  |  |  |  | 8,2 | Средства бюджетов различных уровней |
| 6. | Замена сетей водоснабжения с. Жердево, в т.ч. ПИР | 1,50 |  |  |  |  |  | 1,50 | Средства бюджетов различных уровней |
| 7. | Замена сетей водоснабжения п. Свобода, в т. Ч. ПИР | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| 8. | Реконструкция сетей водоснабжения с. Крапивна, в т.ч. ПИР | 7,70 |  |  |  |  |  | 7,70 | Средства бюджетов различных уровней |
| 9 | Строительство водопроводной сети с. Супруты, в т.ч. ПИР | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| 10 | Ремонт сети водоснабжения в с. Никольское МО Крапивенское Щекинского района (протяженность 3,007 км) | 4,7 |  |  |  |  |  | 4,7 | Средства бюджетов различных уровней |
| 11. | Реконструкция сетей водоснабжения п. Алимкина, в т.ч. ПИР | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| 12. | Устройство уличного освещения в населенных пунктах муниципального образования Крапивенское Щекинского района | 8,30 |  |  |  |  | 4,80 | 3,50 | Средства бюджетов различных уровней |
| 13. | Выполнение проектных работ по объекту «Строительство комплекса очистных сооружений физико-химической очистки бытовых сточных вод с. Крапивна» | 2,00 |  |  |  |  |  | 2,00 | Средства бюджетов различных уровней |
| 14. | Строительство комплекса очистных сооружений физико-химической очистки бытовых сточных вод с. Крапивна | 70,00 |  |  |  |  |  | 70,00 | Средства бюджетов различных уровней |
|  | ИТОГО | 138,44 | 7,80 | 5,38 | 5,36 | 0,00 | 4,80 | 115,1 |  |