Тульская область

Муниципальное образование Крапивенское Щекинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# от 17 февраля 2014 года                                                                                      № 02-43

Об утверждении Плана  мероприятий по ликвидации

несанкционированных свалок  ТБО на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района на 2014 год

На основании Федерального закона от 24.06.1998г. № 89-ФЗ «Об отходах потребления и производства», решения Собрания депутатов МО Крапивенское Щекинского района от 22.06.2012 №  36-211 «Об утверждении норм и правил по благоустройству территории муниципального образования Крапивенское Щеикнского района», Устава муниципального образования  Крапивенское Щекинского района Тульской области администрация муниципального образования Крапивенское Щекинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района на 2014 год (приложение 1).

2.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

3. Постановление разместить на сайте муниципального образования  Крапивенское Щекинского района.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования

Крапивенское Щекинского района                           А. Н. Кошелев

Исп. Азарова Т. М.

Тел. 71-0-38

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования Крапивенское

Щекинского района

от 17.02.2014 г. № 02-43

Утверждаю:

Глава муниципального образования

Крапивенское Щекинского района

___________      А. Н. Кошелев

« 17 » февраля 2014 года

План

мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТБО

на территории муниципального образования Крапивенское Щекинского района

на 2014 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Провести анализ объемов ТБО на месте несанкционированных свалок с составлением актов и фотоотчета: - свалка, расположенная в 2,5 км по направлению на восток от с. Крапивна Щекинского района - свалка в с. Пришня | до 10.03.2014 года | заместитель главы МО Крапивенское Щекинского района О. И. Ларичева и консультант по ГО, ЧС и ООС Т. М. Азарова |
| 2 | Предусмотреть бюджетное финансирование мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок в 2014 году | до 01.04.2014 года | начальник сектора по бухгалтерскому учету Л. В. Сипина |
| 3 3.1 3.2 | Провести организационные мероприятия по подготовке и ликвидации несанкционированных свалок: Провести торги по выбору подрядчика на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок и по итогам торгов заключить муниципальный контракт с подрядной организацией на выполнение работ по погрузке и вывозу твердых бытовых отходов. - свалка, расположенная в 2,5 км по направлению на восток от с. Крапивна Щекинского района - свалка в с. Пришня Организация сбора и вывоза ТБО с мест несанкционированных свалок на полигон ТБО. Проведение планировки территорий | апрель 2014 года 3 квартал 2014 года согласно муниципального контракта | глава муниципального образования Крапивенское Щекинского района А. Н. Кошелев, консультант по ГО, ЧС и ООС Азарова Т. М.. подрядчик |
| 4 | С целью предотвращения повторного образования свалки в с. Пришня приобрести и установить дополнительные, к 13 уже имеющимся мусорным контейнерам, контейнеры для сбора ТБО | 3 квартал 2014 года | глава муниципального образования Крапивенское Щекинского района А. Н. Кошелев |
| 5 | Составление актов, фотоотчетов о выполненных работах | сентябрь 2014 года | заместитель главы МО Крапивенское Щекинского района О. И. Ларичева и консультант по ГО, ЧС и ООС Азарова Т. М. |
| 6 | Предоставление информации о ликвидации несанкционированных свалок в министерство природных ресурсов и экологии Тульской области. | сентябрь 2014 года | глава муниципального образования Крапивенское Щекинского района А. Н. Кошелев консультант по ГО, ЧС и ООС Азарова Т. М. |